COMUNE DI ACQUI TERME

OGGETTO: PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, SISMICO E NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA S. DEFENDENTE – II LOTTO FUNZIONALE

disciplinare di incarico

* * * * *

L’anno duemilaventi  addì………….. del mese di …………….., presso la Sede Municipale,

TRA

- il Comune di Acqui  Terme rappresentato dal  - Dirigente Ufficio Tecnico…………, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso (Codice Fiscale dell'Ente: 00430560060) di seguito anche semplicemente Comune;

- L’Arch/Ing…………………….., nato a…………… il……………. residente a ……………. in Via n………… e con studio tecnico in………….. C.F…………………. e P.IVA………….., iscritto all’Albo professionale ……… nella sua qualità di………………… (libero professionista singolo oppure capogruppo/mandatario del R.T.P. costituito da………. come da atto di costituzione nr………. del…….. oppure rappresentante del consorzio……….. ecc) che nel prosieguo verrà definito “professionista”, si conviene quanto segue:

PREMESSO:

- in esecuzione del decreto interministeriale del MEF/MIUR/MIT n.47 del 03/01/2018 e della delibera della Giunta della Regione Piemonte n.12-6815 del 04/05/2018 sono stati definiti ed approvati i criteri per la redazione della programmazione triennale 2018/2020 degli interventi in materia di edilizia scolastica – programmazione che tutte le regioni debbono inviare ai Ministeri competenti entro il 02/08/2018;

- che con determina Regione Piemonte della Direzione Coesione Sociale Settore programmazione monitoraggio strutture scolastiche nr. 376 del 09/05/2018 è stato approvato l’avviso pubblico con il quale vengono individuate le linee di intervento entro le quali richiedere il finanziamento;

- che l’Amministrazione Comunale ha inteso partecipare al piano triennale di cui trattasi con diversi dossier di candidatura e pertanto è stato necessario coadiuvare l’ufficio tecnico con professionalità esterne per poter partecipare concretamente alla procedura di assegnazione dei contributi regionali mediante manifestazione di interesse;

- che come da deliberazione G.C. nr. 244/2018  è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico predisposto dall’Arch. Barale Nadia relativo alle opere di “Opere di ristrutturazione per l’adeguamento sismico e normativo dell’edificio sede dell’Istituto Comprensivo 2 Acqui Terme – Scuola Primaria Statale via San Defendente nel Comune di Acqui Terme. II lotto funzionale”, il tutto come da quadro economico complessivo di Euro 2.723.629,00 di cui Euro  1.241.158,79 quale importo complessivo lavori;

- che il suddetto intervento è stato inviato alla Regione Piemonte ed è risultato idoneo ed in graduatoria purchè venga inviata la successiva progettazione definitiva/esecutiva;

- con determina Ufficio Tecnico nr. 140 del 17/02/2020 di autorizzazione a contrattare secondo quanto stabilito dall’art.1 comma  della legge Bilancio 2020 n.160/2019,  è stata indetta apposita indagine di mercato come previsto  dal combinato disposto dell’art.157 comma 2 e dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs n.50/2016 e smi per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva/esecutiva “Opere di ristrutturazione adeguamento antincendio, sismico e normativo scuola primaria S.Defendente;

- CASO 1

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l’Arch./Ing………………… con studio tecnico in………. C.F……………… P.IVA……………. nella sua qualità di libero professionista singolo ……….

- CASO 2

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario  il Raggruppamento temporaneo di Professisti tra………….. rappresentato dall’Arch./Ing………………… con studio tecnico in………. C.F……………… P.IVA……………. nella sua qualità di capogruppo ………. ecc.

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO

L’oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria di cui all’art.3 comma 1 lett.vvvv) del D.lgs n.50/2016 e smi meglio individuati come PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, RILIEVI, COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTUALE, relativi all’intervento  OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, SISMICO E NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA S.DEFENDENTE – II LOTTO FUNZIONALE il cui livello di progettazione (definitivo/esecutivo), per motivazioni di urgenza vengono riuniti in un’unica fase.

Art. 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E ACCETTAZIONE ELABORATI  PRECEDENTI

L'Amministrazione Comunale di Acqui Terme affida al Professionista, che accetta, l’incarico professionale di cui in premessa.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività: la progettazione definitiva/esecutiva (Titolo II Capo I sez.III e IV del DPR n.207/2010 e smi), redazione dei relativi rilievi, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art.91 del D.lgs n.81/2008 e smi, e quanto necessario per ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia. L’attività di progettazione dovrà essere espletata nel rispetto dei contenuti del “progetto di fattibilità tecnica economica” approvato con deliberazione G.C. nr. 244/2018.

Il professionista incaricato dovrà predisporre tutta la documentazione e gli elaborati, appropriati alla natura della prestazione e comunque conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia. Il Professionista incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di legge e di regolamento vigenti che regolano l’affidamento di specifiche categorie di prestazioni professionali per le quali l’amministrazione intende affidare l’incarico, in particolare all’osservanza della Legislazione e normativa in materia di Lavori Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), e del “Regolamento di attuazione” di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii., delle altre norme vigenti in materia e del presente disciplinare. Il professionista risponde direttamente dell’attività svolta, compresa quella dei suoi incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo, ne consegue che il medesimo si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico assumendo ogni responsabilità relativa ai sensi dell’art.24 comma 5 del D.lgs n.50/2016 e smi.

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Inoltre dichiara per sé e per i propri collaboratori di avere tutti i requisiti, abilitazioni titoli prescritti dalla legge e dalle norma regolamentari in materia per accettare il presente incarico comprensivo di quello di cui all’art.98 del D.lgs n81/2008.

Tutte le prestazioni saranno relative a un progetto il cui importo lavori complessivo lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza) non può superare l’importo di € 1.296.047,18 oltre IVA.

Nel caso di RTP, società professionisti o di società di ingegneria:

L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi degli architetti o ingegneri  ed in particolare l’attività di integrazione  delle prestazioni specialistiche di…….. saranno svolte da………….

Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti,la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori.

Art. 3  SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto rpevisto dall’art.106 comma 1 lett.d del D.lgs n.50/2016 e smi.

Il subappalto  è ammesso nei limiti previsti dal combinato disposto dell’art.31 comma 8 e dellart.105 del D.lgs n.50/2016 e smi. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato.

ART.4 TERMINE DI CONSEGNA ELABORATI

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incaric specifico ad eseguire le prestazioni oggetto di incarico.

I termini per l’espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari e consecutivi e cono determinati in base a quanto offerto in sede di gara avendo offerto una riduzione pari a… portando quindi a gg……….  il termine di consegna elaborati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Il professionista dovrà consegnare all’amministrazione n. copie dei progetti su supporto cartaceo e una copia di tutti gli elaborati progettuali su supporto magnetico sottoscritti con firma digitale, nelle modalità preventivamente concordate con l’ufficio tecnico comunale.

ART. 5 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati per colpa del professionista, previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento, sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo complessivo del contratto.

La penale non potrà eccedere complessivamente il 10% del corrispettivo professionale.

La penale sarà applicata, mediante detrazione in sede di liquidazione dell’acconto o del saldo. Nel caso di ingiustificato ritardo nella consegna degli elaborati richiesti e qualora il ritardo complessivamente accumulato superi 5 (cinque) settimane, senza obbligo o bisogno di messa in mora, il Responsabile del Procedimento dell’Ente, si riserva la facoltà di rescissione del presente incarico senza compenso, con eventuale azione in danno.

ART. 6 – ONORARI

Per effetto dell'offerta economica del Professionista, pari alla percentuale unica di ribasso del _____ % ( _____ per cento) sull’importo delle prestazioni posto a base di gara, calcolato con le modalità previste dal D.M. 17/06/2016, il corrispettivo contrattuale è di _____________________ euro per i servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi con la progettazione definitiva, esecutiva, per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Agli importi suddetti si aggiungono il contributo integrativo e l’IVA (se dovuta) nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Le spese sostenute dall’affidatario per l’espletamento dei servizi sono comprese nel corrispettivo offerto. Pertanto il suddetto corrispettivo è da intendersi a corpo in misura fissa ed invariabile.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà previo controllo, da parte dei tecnici comunali, di conformità degli elaborati a quanto stabilito dalla normativa vigente per la compilazione dei progetti di opere pubbliche.

Gli onorari e rimborsi spese, verranno corrisposti mediante apposita determina di liquidazione e su presentazione da parte del professionista incaricato di regolare fattura. L’incarico oggetto di contratto è finanziato con il Fondo rotativo della progettazione concesso dalla Cassa depositi e prestiti pos. n. 4560447.

ART.8.ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente disciplinare il Professionista risulta in regola con la propria regolarità contributiva mediante certificazione rilasciata dal rispettivo Ente previdenziale oltre al DURC in caso di dipendenti.

Art. 9  OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’affidatario si obbliga a rispettare la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto ai sensi dell’articolo 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo devono essere eseguite con mezzi di pagamento che ne consentano in ogni caso la tracciabilità, per questo i pagamenti devono essere unicamente effettuati tramite bonifico bancario o postale; fanno eccezione le spese di minuta gestione di importo inferiore ai 1.500 euro.

ART. 10 POLIZZE ASSICURATIVE E CAUZIONE DEFINITIVA

Il professionista ha stipulato con la società……… specifica assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, polizza n…… in data. avente massimale pari ad euro…… e si impegna a comunicare all’Amministrazione ogni successiva variazione della stessa. La mancata presentazione della polizza esonera l’Ente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

ART.11  DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETÀ DEL PROGETTO.

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione ed utilizzarlo nella maniera che riterrà più opportuna. Essa potrà altresì, introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie.

ART. 12 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione del presente Disciplinare verranno esaminate con spirito di amichevole composizione e dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l’intervento del responsabile del procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta. In caso contrario  le controversie che dovessero insorgere relativamente al conferimento dell’incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Alessandria.

ART.13 DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese conseguenti al presente contratto sono a carico del Professionista.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute nella lettera di invito, nessuna esclusa, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all’offerta tecnica ed economica presentate in sede d selezione.

per L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	   IL PROFESSIONISTA